同城配送经营分析系统完整建设方案

帮你生成一个优化后的飞书导入模板！这个版本针对飞书知识库做了格式优化，可以直接复制粘贴。

code

# 同城配送经营分析系统完整建设方案

📌 文档说明 本文档为同城配送经营分析系统的完整建设方案，包含业务需求、技术架构、实施路线图，供飞书知识库长期保存和复用。 版本：v2.0 ¦ 最后更新：2026-04-08

## 📑 快速导航

[系统总体目标](#系统总体目标)

[输入文件与目录结构](#输入文件与目录结构)

[主键与字段映射规则](#主键与字段映射规则)

[核心业务口径](#核心业务口径)

[数据库设计](#数据库设计)

[数据处理流程](#数据处理流程)

[数据质量管理](#数据质量管理)

[页面设计](#页面设计)

[重点分析内容](#重点分析内容)

[性能监控与日志](#性能监控与日志)

[API接口设计](#api接口设计)

[运维管理](#运维管理)

[测试与验证](#测试与验证)

[程序生成步骤](#程序生成步骤)

[验收标准](#验收标准)

[核心规则清单](#核心规则清单)

[三阶段实施路线图](#三阶段实施路线图)

## 系统总体目标

### 业务目标

将当前依赖 Excel 手工分析的模式，升级为一个可持续运行的本地经营分析系统。

### 核心问题

系统重点解决以下经营问题：

哪些行政区、哪些合伙人经营表现更好或更差

新合伙人开城后完成得怎么样

哪些合伙人单量出现大幅波动

单个城市每天、每小时的完成与取消情况如何

新骑手、新商家是否形成有效供给

总部补贴与合伙人补贴分别产生了什么效果

### 技术目标

✅ 自动读取订单明细、骑手名单、商家名单、合伙人名单

✅ 自动导入数据库并完成清洗、建模、汇总

✅ 自动生成本地网页看板

✅ 支持全国行政区分析和单个合伙人城市分析

✅ 支持后续按本文档重新生成程序

## 输入文件与目录结构

### 固定目录结构

project/

├── data/

│   ├── orders/       # 订单明细 xls/xlsx/csv

│   ├── riders/       # 骑手名单 xls/xlsx/csv

│   ├── merchants/    # 商家名单 xls/xlsx/csv

│   └── partners/     # 合伙人名单 xls/xlsx/csv

├── config/

│   └── config.yaml   # 主配置文件

├── db/               # 数据库文件

├── logs/             # 日志文件

├── app/              # 程序代码

└── archive/          # 历史数据归档（可选）

### 文件用途说明

| 目录 | 用途 | 支持格式 |
| --- | --- | --- |
| data/orders/ | 订单明细表 | xls, xlsx, csv |
| data/riders/ | 帮手信息表 | xls, xlsx, csv |
| data/merchants/ | 商户信息表 | xls, xlsx, csv |
| data/partners/ | 合伙人信息表 | xls, xlsx, csv |

### 已确认文件样例

📄 骑手名单：帮手信息.xlsx

📄 商家名单：商户信息.xlsx

📄 合伙人名单：2026.4.1合伙人信息.xlsx

## 主键与字段映射规则

⚠️ 关键规则 本章节定义了所有表之间的关联关系，是系统准确性的基础，重建程序时必须严格遵守。

### 订单明细主字段

订单明细表至少使用以下字段：

订单编号（主键）

合伙人ID

商家ID

用户ID

配送员ID

订单状态

添加时间

支付时间

取消时间

完成时间

总部优惠金额

营销优惠劵ID

优惠金额

### 骑手字段映射

来源文件：帮手信息.xlsx

| 源字段 | 目标字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帮手ID | rider_id | STRING | 主键，必须与订单明细的配送员ID一致 |
| 帮手姓名 | rider_name | STRING |  |
| 入职时间 | hire_date | DATE | 用于判断新骑手 |
| 状态 | rider_status | STRING |  |
| 所属合伙人 | rider_partner_id | STRING | 必须是合伙人ID而非名称 |
| 区域 | rider_region | STRING |  |

🔑 关键规则：

✅ 主键关联：帮手ID = 订单明细.配送员ID

✅ 新骑手判断：只按 入职时间 判断

⚠️ 合伙人关联：所属合伙人字段必须是合伙人表的 ID，而非文本名称

code

💡 如果源文件只有合伙人名称怎么办？ 需增加预处理步骤：通过合伙人名称匹配到 ID。无法匹配的记录写入 ods_unmapped_riders 表。

### 商家字段映射

来源文件：商户信息.xlsx

| 源字段 | 目标字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商家ID | merchant_id | STRING | 主键 |
| 商家名称 | merchant_name | STRING |  |
| 所属合伙人 | merchant_partner_id | STRING | 必须是合伙人ID而非名称 |
| 所属区域 | merchant_region | STRING |  |
| 注册时间 | merchant_register_date | DATE | 用于判断新商家 |
| 状态 | merchant_status | STRING |  |

🔑 关键规则：

✅ 新商家判断：只按 注册时间 判断

⚠️ 合伙人关联：同骑手规则，必须用 ID 关联

code

### 合伙人字段映射

来源文件：2026.4.1合伙人信息.xlsx

| 源字段 | 目标字段 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | partner_id | STRING | 主键，必须与订单明细的合伙人ID一致 |
| 合伙人公司名 | partner_name | STRING |  |
| 成立时间 | partner_open_date | DATE | 用于判断新合伙人 |
| 合伙人区域 | partner_region_raw | STRING | 需拆分为省/市/区县 |
| 状态 | partner_status | STRING |  |

🔑 关键规则：

✅ 主键关联：ID = 订单明细.合伙人ID

✅ 开城时间：成立时间 作为开城时间

⚠️ 行政区拆分：见下方详细规则

code

### 行政区拆分标准化规则

输入示例：

四川省-成都市-武侯区

北京市-北京市-朝阳区

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区

code

拆分规则：

分隔符优先级：优先按 - 分隔，其次 /，最后空格

直辖市处理：拆分后只有2段时，自动补全省名 = 市名

示例：上海市-黄浦区 → 上海市 / 上海市 / 黄浦区

标准化映射：使用国家标准行政区码表（GB/T 2260-2007）进行映射

异常处理：无法识别的行政区记录到 ods_invalid_region 表

输出字段：

province（省）

city（市）

district（区县）

## 核心业务口径

⚠️ 重要提醒 本章节定义的业务口径是所有指标计算的基础，任何变更必须经过业务团队确认。

### 有效订单定义

公式：

有效订单 = 完成订单 + 支付后取消时长 > 5分钟的订单

code

判定规则：

✅ 完成订单：订单状态为已送达

✅ 支付后取消订单：

存在支付时间 AND 存在取消时间

取消时间 - 支付时间 > 5分钟（注意是大于，正好5分钟不计入）

❌ 不计入有效订单：

未支付取消

支付后 5 分钟内取消（含正好5分钟）

### 新主体定义

| 主体类型 | 判断依据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新骑手 | 入职时间 | 按骑手名单 入职时间 判断 |
| 新商家 | 注册时间 | 按商家名单 注册时间 判断 |
| 新合伙人 | 成立时间/开城时间 | 按合伙人名单 成立时间 判断 |

### 补贴归属规则

| 字段组合 | 补贴归属 |
| --- | --- |
| 总部优惠金额 > 0 且 营销优惠劵ID 为空 | 总部补贴 |
| 总部优惠金额 > 0 且 营销优惠劵ID 不为空 | 合伙人补贴 |
| 优惠金额 > 0 | 合伙人补贴 |

### 商家主体口径

商家保留三套分析口径：

| 口径名称 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 商家ID口径 | 按商家ID统计 | 标准商家分析 |
| 用户ID口径 | 按用户ID统计 | 识别个人用户 vs 商家用户 |
| 商家型用户口径 | 在筛选范围内，用户ID累计完成订单量 >= 20单 | 识别"伪装成用户的商家" |

商家型用户阈值规则：

默认阈值：20单

时间窗口：

筛选范围 < 7天：按7天滚动窗口计算

筛选范围 >= 7天：按实际筛选范围计算

可在配置文件中调整

### 时间归属规则

日汇总统一口径：

按 order_date（从 添加时间 提取日期）归属

跨天订单标记：新增字段 is_cross_day_order

完成时间日期 != 添加时间日期 → 标记为 1

小时汇总口径：

按 添加时间 的小时归属

完成率计算：

分母：添加时间 当天的订单

分子：实际完成的订单（可能跨天完成）

特殊情况处理：

| 情况 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 时间为空 | order_date 设为 NULL，单独统计"时间缺失订单数" |
| 时间格式错误 | 尝试智能解析（如 2026/4/8 → 2026-04-08），失败则记录异常 |

## 数据库设计

### 数据分层架构

ODS（原始层）→ DIM（维度层）→ DWD（明细层）→ ADS（汇总层）

↓

DQC（数据质量层）

code

### 原始层 ODS

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| ods_file_registry | 文件导入注册表（文件名、哈希、导入时间、编码格式） |
| ods_order_detail_raw | 订单明细原始数据 |
| ods_rider_roster_raw | 骑手名单原始数据 |
| ods_merchant_roster_raw | 商家名单原始数据 |
| ods_partner_roster_raw | 合伙人名单原始数据 |
| ods_unmapped_riders | 无法关联合伙人的骑手记录 |
| ods_invalid_region | 无法识别的行政区记录 |

### 维度层 DIM

| 表名 | 用途 | 主键 |
| --- | --- | --- |
| dim_rider | 骑手维度表 | rider_id |
| dim_merchant | 商家维度表 | merchant_id |
| dim_partner | 合伙人维度表 | partner_id |
| dim_calendar | 日历维度表 | date |
| dim_partner_change_log | 合伙人变更日志 | change_id |

#### dim_calendar 字段说明

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| date | 日期 |
| is_weekend | 是否周末 |
| is_holiday | 是否法定节假日 |
| is_campaign_day | 是否大促日（双11、618等） |
| campaign_name | 活动名称 |

用途：

节假日、大促日波动预警豁免

支持同比分析（匹配相同星期几）

#### dim_partner_change_log 字段说明

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| change_date | 变更日期 |
| old_partner_id | 原合伙人ID |
| new_partner_id | 新合伙人ID |
| change_type | 变更类型：rename / merge / split |
| note | 备注 |

用途：记录合伙人改名、合并、拆分，用于历史数据追溯

### 明细层 DWD

表名：dwd_order_detail

派生字段：

| 字段名 | 说明 |
| --- | --- |
| order_date | 订单日期（从添加时间提取） |
| order_hour | 订单小时（从添加时间提取） |
| is_paid | 是否已支付 |
| is_completed | 是否已完成 |
| is_cancelled | 是否已取消 |
| pay_cancel_minutes | 支付后取消分钟数 |
| is_valid_order | 是否为有效订单 |
| is_cross_day_order | 是否跨天订单 |
| hq_subsidy_amount | 总部补贴金额 |
| partner_subsidy_amount | 合伙人补贴金额 |
| merchant_like_user_flag | 是否商家型用户订单 |
| is_new_rider_order | 是否新骑手订单 |
| is_new_merchant_order | 是否新商家订单 |
| is_new_partner_order | 是否新合伙人订单 |

索引设计：

sql

PRIMARY KEY (订单编号)

INDEX idx_partner_date (合伙人ID, order_date)

INDEX idx_merchant_date (商家ID, order_date)

INDEX idx_rider_date (配送员ID, order_date)

INDEX idx_region_date (province, city, order_date)

INDEX idx_order_status (订单状态, is_valid_order)

code

### 汇总层 ADS

| 表名 | 粒度 | 主键 |
| --- | --- | --- |
| ads_admin_day_metrics | 全国行政区-日 | (date, province, city, district) |
| ads_admin_partner_metrics | 行政区-合伙人 | (date, province, city, partner_id) |
| ads_partner_day_metrics | 合伙人-日 | (partner_id, date) |
| ads_partner_hour_metrics | 合伙人-小时 | (partner_id, date, hour) |
| ads_partner_rider_day_metrics | 合伙人-骑手-日 | (partner_id, rider_id, date) |
| ads_partner_merchant_day_metrics | 合伙人-商家-日 | (partner_id, merchant_id, date) |
| ads_partner_user_merchant_metrics | 合伙人-用户ID维度 | (partner_id, user_id, date) |
| ads_partner_merchant_like_user_metrics | 商家型用户汇总 | (partner_id, user_id, date) |

### 数据质量层 DQC

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| dqc_data_quality_log | 每次导入的数据质量指标 |
| dqc_abnormal_orders | 异常订单明细 |

### 数据分区策略（可选，为未来准备）

订单表按月分区：

sql

CREATE TABLE dwd_order_detail_202604 PARTITION OF dwd_order_detail

FOR VALUES FROM ('2026-04-01') TO ('2026-05-01');

code

查询限制：

前端单次查询最多跨3个月

汇总表也按月分区

### 数据生命周期管理

| 数据层 | 保留时长 | 归档策略 |
| --- | --- | --- |
| ODS 原始层 | 3个月 | 压缩为 Parquet 格式，上传 S3/OSS |
| DWD 明细层 | 12个月 | 超期数据删除 |
| ADS 汇总层 | 永久保留 | 体积小，无需归档 |
| 小时汇总 | 90天 | 超期归档到 _archive 表 |

归档流程：

每月1号自动触发

导出 → 压缩 → 上传 → 删除

成本降低约 80%

## 数据处理流程

### 文件导入流程

执行步骤：

扫描四个目录：orders/、riders/、merchants/、partners/

识别全部 xls/xlsx/csv 文件

根据文件名、文件大小、SHA256哈希进行去重

编码自动检测：

优先尝试 UTF-8 解码

失败后尝试 GBK 解码

仍失败则使用 chardet 库自动检测

检测结果写入 ods_file_registry.encoding 字段

将原始数据写入 ODS 表

将导入结果写入日志表和日志文件

字段名容错规则：

| 规则 | 示例 |
| --- | --- |
| 支持中英文混合匹配 | 订单编号 = 订单号 = order_id = OrderID |
| 不区分大小写 | OrderID = orderid |
| 模糊匹配 | Levenshtein 距离 <= 2 |
| 无法匹配的列在报告中 | 供人工确认 |

事务控制：

按文件事务（推荐）：每个文件独立事务，单文件失败不影响其他文件

全局事务（可选）：所有文件作为一个事务，任意失败则全部回滚

失败重试机制：

自动重试3次，间隔5秒

↓

3次失败后标记为 failed，记录详细错误

↓

断点续传：程序重启后跳过已成功文件

code

导入状态机：

pending → importing → success / failed / partial_success

code

进度实时反馈：

json

{

"total_files": 120,

"processed_files": 45,

"current_file": "订单明细_2026-04-01.xlsx",

"current_progress": 0.68,

"estimated_seconds_remaining": 180,

"errors": []

}

code

实现方式：

### 全国行政区页

用途：

查看全国区域经营情况

查看新合伙人表现

查看异常波动合伙人

筛选项：

日期范围（限制：单次查询最多3个月）

省

市

区县

合伙人

是否只看新合伙人

是否只看新商家

是否只看新骑手

核心指标：

| 指标类别 | 指标名称 |
| --- | --- |
| 订单指标 | 总订单、有效订单、完成订单、取消订单、完成率 |
| 主体指标 | 活跃合伙人数、新合伙人数、活跃商家数、新商家数、活跃骑手数、新骑手数 |
| 补贴指标 | 总部补贴、合伙人补贴 |

核心模块：

行政区排名：按完成单量、完成率、新合伙人数排序

新合伙人表现：专门展示新开城合伙人的核心指标

合伙人波动预警：自动识别异常上涨/下滑的合伙人

区域诊断：自动分析区域经营问题

### 单个合伙人城市页

用途：

查看单个城市经营质量

查看每天、每小时的完成和取消情况

查看新骑手、新商家表现

筛选项：

日期范围（限制：单次查询最多3个月）

合伙人

商家型用户阈值（默认20单，可调整）

核心模块：

城市总览：核心指标卡片展示

每日完成/取消趋势：折线图

小时热力图：完成单量、取消单量、取消率

骑手分析：新老骑手对比

商家分析：新老商家对比、三套口径对比

经营诊断：自动识别经营问题

### 小时热力图设计

主展示方式：

横轴：小时 0-23

纵轴：日期

颜色越深表示值越高

三张热力图：

完成单量热力图

取消单量热力图

取消率热力图

辅助图表：

每小时完成单量柱状图

每小时取消率折线图

数据保留策略：

小时数据只保留最近90天

前端限制：最多查询连续30天的小时数据

日期范围 > 14天时，自动切换为"按周聚合"模式

前端优化：

虚拟滚动（virtual scroll）

懒加载（按需加载）

### 页面交互规范

筛选联动规则：

选择省 → 自动刷新市下拉框

↓

选择市 → 自动刷新区县下拉框

↓

选择区县 → 自动刷新合伙人下拉框

code

数据导出：

| 城市规模 | 日均单量 | 变化量阈值 | 变化幅度阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型城市 | >= 500单 | >= 100单 | >= 20% |
| 中型城市 | 200-499单 | >= 50单 | >= 25% |
| 小型城市 | < 200单 | >= 30单 | >= 30% |

预警优先级：

| 优先级 | 条件 |
| --- | --- |
| 🔴 紧急 | 连续3天下滑 且 累计下滑 > 50% |
| 🟡 警告 | 单日下滑达阈值 |
| 🟢 关注 | 单日上涨达阈值 |

智能归因（辅助信息）：

新商家变化

新骑手变化

活跃商家变化

活跃骑手变化

取消率变化

补贴变化

示例输出：

成都合伙人订单下滑32%，主要原因：活跃骑手减少15人(-20%)，新商家仅新增2家

节假日豁免规则：

节假日、大促日的波动不触发告警

但仍记录到日志，供事后分析

基于 dim_calendar 表判断

### 新骑手分析

输出指标：

新骑手数

新骑手完成单量

老骑手完成单量

新骑手完成单量占比

新骑手完成率

新骑手人均完成单量

### 新商家分析

输出指标：

新商家数

新商家完成单量

老商家完成单量

新商家完成单量占比

新商家完成率

新商家单均补贴

### 商家主体识别分析

三套口径对比示例：

| 口径 | 活跃商家数 | 完成单量 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商家ID口径 | 120 | 5000 | 标准统计 |
| 用户ID口径 | 85 | 5000 | 识别出35个"伪装商家" |
| 商家型用户口径 | 105 | 4800 | 识别出20个高频用户 |

用途：

识别用户实际为商家的城市

识别商家主体识别偏差较大的城市

## 性能监控与日志

### 关键环节耗时记录

记录到 logs/performance.log：

文件扫描耗时

单文件解析耗时（Excel 大文件可能很慢）

ODS 入库耗时

清洗耗时（按订单数计算，如 10万订单/秒）

汇总计算耗时（按汇总表统计）

页面查询响应时间

### 慢查询告警

SQL 执行超过 5秒 → 记录到 logs/slow_queries.log

单个汇总表生成超过 1分钟 → 邮件/钉钉告警

### 资源使用监控

内存占用峰值

磁盘 I/O 速率

数据库连接池使用率

### 日志分级

| 级别 | 用途 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| DEBUG | 详细调试信息 | 字段映射详情 |
| INFO | 正常流程信息 | 文件导入成功 |
| WARN | 警告但不影响运行 | 发现无效行政区 |
| ERROR | 错误需要关注 | 文件解析失败 |
| CRITICAL | 严重错误需立即处理 | 数据库连接失败 |

## API接口设计

### RESTful API 规范

基础路径：/api/v1/

### 核心接口

#### 1. 查询行政区汇总

GET /api/v1/admin/metrics

参数：

start_date: 开始日期（YYYY-MM-DD）

end_date: 结束日期（YYYY-MM-DD）

province: 省（可选）

city: 市（可选）

district: 区县（可选）

partner_id: 合伙人ID（可选）

code

#### 2. 查询合伙人详情

GET /api/v1/partner/{partner_id}/metrics

参数：

start_date: 开始日期（YYYY-MM-DD）

end_date: 结束日期（YYYY-MM-DD）

code

#### 3. 查询波动预警列表

GET /api/v1/alerts/fluctuation

参数：

date: 日期（YYYY-MM-DD）

severity: 优先级（urgent/warning/notice）

code

#### 4. 导入文件

POST /api/v1/import

Content-Type: multipart/form-data

Body: 文件上传

code

#### 5. 查询导入状态

GET /api/v1/import/status/{task_id}

code

### 返回格式

json

{

"code": 200,

"message": "success",

"data": {...},

"timestamp": "2026-04-08T10:30:00Z"

}

code

### 鉴权方式

方案A：JWT Token

方案B：API Key（存储在 config.yaml）

## 运维管理

### 程序运行命令

#### 1. 导入数据

bash

python main.py import --mode=auto

code

#### 2. 启动看板

bash

python main.py server --port=8080

code

#### 3. 健康检查

bash

python main.py healthcheck

code

输出示例：

✅ 数据库连接状态：正常

✅ 最后导入时间：2026-04-08 02:00

✅ 汇总表最新日期：2026-04-07

✅ 磁盘剩余空间：120GB

✅ 程序版本：v1.2.3

code

#### 4. 数据修复

bash

python main.py repair --date=2026-04-07

code

重新计算指定日期的汇总数据

#### 5. 清理历史数据

bash

python main.py cleanup --before=2025-01-01

code

删除指定日期之前的原始订单数据（保留汇总）

### 配置文件示例

config.yaml：

yaml

database:

host: localhost

port: 5432

name: delivery_analysis

user: admin

password: ${DB_PASSWORD}  # 支持环境变量

paths:

data_orders: ./data/orders

data_riders: ./data/riders

data_merchants: ./data/merchants

data_partners: ./data/partners

logs: ./logs

business:

valid_order_cancel_threshold_minutes: 5

merchant_like_user_threshold_orders: 20

merchant_like_user_window_days: 7

alerts:

large_city_threshold: 500

large_city_change_abs: 100

large_city_change_pct: 0.2

medium_city_threshold: 200

medium_city_change_abs: 50

medium_city_change_pct: 0.25

small_city_change_abs: 30

small_city_change_pct: 0.3

server:

host: 0.0.0.0

port: 8080

workers: 4

archive:

enabled: true

ods_retention_days: 90

dwd_retention_days: 365

hour_metrics_retention_days: 90

code

### 配置热重载（可选）

支持动态修改的配置项：

波动预警阈值

商家型用户阈值

导入定时任务时间

实现方式：

监听 config.yaml 文件变化

使用 watchdog 库自动重新加载

关键配置变更记录到操作日志

### 权限与安全

数据脱敏规则：

| 字段类型 | 脱敏方式 |
| --- | --- |
| 用户ID | 显示前3位 + *** |
| 商家ID | 显示前3位 + *** |
| 配送员ID | 显示前3位 + *** |

权限分级：

| 级别 | 权限范围 |
| --- | --- |
| Level 1（总部） | 查看全国所有数据 |
| Level 2（大区） | 仅查看所属大区数据 |
| Level 3（合伙人） | 仅查看自己城市数据 |

操作日志：

记录所有导入、查询、导出操作

保留操作人、操作时间、操作内容

## 测试与验证

### 模拟数据生成器

开发脚本：scripts/generate_test_data.py

生成内容：

10,000 条模拟订单数据

100 条骑手数据

80 条商家数据

20 条合伙人数据

覆盖场景：

✅ 正常完成订单

✅ 支付后5分钟内取消

✅ 支付后6分钟取消

✅ 新骑手订单

✅ 新商家订单

✅ 跨天订单

✅ 时间倒挂订单

✅ 金额异常订单

✅ 关联失败订单

### 单元测试覆盖

测试模块：

有效订单判断逻辑

补贴归属计算

日期解析函数

行政区拆分函数

波动预警算法

商家型用户识别

### 集成测试

导入 → 清洗 → 汇总 → 查询 全流程测试

性能测试：100万订单导入耗时 < 5分钟

压力测试：100个并发查询 < 2秒响应

### 验收标准

#### 功能验收

文件自动导入成功率 > 95%

编码异常文件能自动识别

重复文件不会重复导入

维表关联成功率 > 90%

行政区拆分成功率 > 95%

有效订单口径准确

补贴归属计算准确

新主体识别准确

商家型用户识别准确

#### 性能验收

100万订单导入耗时 < 5分钟

汇总表生成耗时 < 1分钟

页面查询响应时间 < 2秒

小时热力图加载时间 < 3秒

#### 体验验收

导入进度实时可见

筛选联动流畅

图表渲染无卡顿

数据导出正常

错误提示清晰

## 程序生成步骤

### 步骤 1：创建项目

创建固定目录：

bash

mkdir -p project/{data/{orders,riders,merchants,partners},config,db,logs,app,archive}

code

### 步骤 2：创建配置文件

数据清理命令

操作日志

### 步骤 11：开发API接口（可选）

实现功能：

RESTful API

鉴权机制

接口文档

### 步骤 12：开发测试模块

实现功能：

模拟数据生成器

单元测试

集成测试

## 验收标准

详见"测试与验证"章节

## 核心规则清单

⚠️ 重要提醒 后续重建程序时必须保留以下规则，任何变更需经过业务团队确认。

### 主键关联

✅ 帮手ID = 订单明细.配送员ID

✅ 商家ID = 订单明细.商家ID

✅ 合伙人信息.ID = 订单明细.合伙人ID

⚠️ 骑手/商家的"所属合伙人"字段必须是合伙人ID而非名称

code

### 新主体定义

✅ 新骑手：只按 入职时间 判断

✅ 新商家：只按 注册时间 判断

✅ 新合伙人：只按 成立时间/开城时间 判断

code

### 有效订单定义

✅ 有效订单 = 完成订单 + 支付后取消时长 > 5分钟的订单

⚠️ 注意是大于，正好5分钟不计入

code

### 补贴归属规则

✅ 总部优惠金额 的归属由 营销优惠劵ID 决定

营销优惠劵ID 为空 → 总部补贴

营销优惠劵ID 不为空 → 合伙人补贴 ✅ 优惠金额 永远记为合伙人补贴

code

### 商家主体口径

✅ 商家同时保留三套口径：商家ID / 用户ID / 商家型用户

✅ 商家型用户阈值默认20单，可配置

code

### 时间归属规则

✅ 日汇总按 添加时间 的日期归属

✅ 小时汇总按 添加时间 的小时归属

✅ 跨天订单需单独标记

code

### 行政区拆分规则

✅ 分隔符优先级：- > / > 空格

✅ 直辖市自动补全：省名 = 市名

✅ 使用国家标准行政区码表映射

code

### 波动预警规则

✅ 分级阈值：大/中/小城市不同标准

✅ 节假日、大促日豁免告警

code

#### 交付标准

用户体验流畅

监控体系完善

异常问题可快速定位

### 第三阶段：进化（规模化准备）

🎯 目标：支持未来扩展和规模化 📅 预计工期：按需实施，每个模块 1-2周 🟢 优先级：低（根据实际需求决定）

#### 可选功能清单

1. API 接口 🔌

RESTful API

鉴权机制

接口文档

对接钉钉/飞书

2. 数据归档 💾

ODS 层自动归档

小时数据生命周期管理

历史数据压缩存储

3. 数据库优化 ⚡

分区表（按月）

增量更新优化

索引优化

4. 高级诊断 🧠

AI 驱动的异常检测

自动生成诊断报告

预测模型（订单量预测）

5. 权限与安全 🔒

数据脱敏

权限分级

操作审计日志

6. 合伙人变更管理 🔄

维度表版本控制

改名/合并/拆分支持

历史数据追溯

7. 配置热重载 ⚙️

动态修改业务参数

无需重启程序

#### 决策依据

| 功能 | 决策条件 |
| --- | --- |
| 分区和归档 | 数据量是否超过100万/天 |
| API 接口 | 是否需要对接其他系统 |
| 变更管理 | 是否有合伙人变更需求 |
| 权限系统 | 是否需要多角色访问 |

## 实施建议总结

### 立即开始（第一阶段）

核心原则：快速验证，聚焦价值

只做🔴紧急和🔴高优先级功能

先跑通核心流程

用真实数据验证准确性

收集业务反馈

### 逐步完善（第二阶段）

核心原则：优化体验，补齐短板

根据第一阶段反馈调整

补充监控和诊断能力

提升用户体验

建立数据质量保障

### 按需进化（第三阶段）

核心原则：未雨绸缪，灵活应对

根据实际数据量决定是否优化性能

根据业务需求决定是否开发API

根据使用情况决定是否增加高级功能

避免过度设计

## 文档维护说明

### 适用场景

本文档适用于以下场景：

首次开发系统

系统重构或迁移

新成员了解系统

业务规则变更时对照检查

### 更新规则

| 变更类型 | 优先更新章节 |
| --- | --- |
| 业务口径变更 | 第4章（核心业务口径） |
| 新增字段 | 第3章（主键与字段映射规则） |
| 性能优化 | 第10章（性能监控与日志） |
| 新增功能 | 对应章节 + 目录 |